Bike PE Locator

Plano de Iteração

# 1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 31/10/2013 |
| Atualizar o Documento de Visão | 05/11/2013 |
| Atualizar o Documento Plano de Projeto | 06/11/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | 12/11/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 13/11/2013 |
| Atualizar o Documento Especificação do Caso de Uso | 19/11/2013 |
| Atualizar o Documento Plano de Iteração | 20/11/2013 |
| Final da Iteração | 04/12/2013 |

# 2. Objetivos de Alto Nível

* Apresentar ao consultor de projetos os Documentos de Visão e Plano de Projeto atualizado.
* Apresentar para o consultor de projetos o Documento de Lista de Riscos atualizado.
* Apresentar para o gerente o Documento de Lista de Itens de Trabalho atualizado.
* Aprovação do gerente de projetos da nova Especificação do Caso de Uso.

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Abrir uma conta no GitHub | Alta | 100 | Completo | <https://github.com> |  | Otávio | 0,5 | 0,5 |
| Configurar o GitHub | Alta | 100 | Completo | <https://github.com> |  | Otávio | 1 | 2 |
| Criar o Documento de Visão | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 4 | 0 |
| Criar o Documento Plano de Projeto | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 4 | 0 |
| Criar o Documento Lista de Riscos | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 4 | 0 |
| Criar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 4 | 0 |
| Revisar o documeto de acordo com o feedback do professor | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 2 | 0 |
| Criar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 3 | 0 |
| Criar o Documento Plano de Iteração | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 4 | 0 |
| Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1 | 1 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1 | 1 |
| Criar o Documento Caso de Teste | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 4 | 4 |
| Criar o Documento de Arquitetura | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 8 | 8 |
| Inicialização do protótipo da tela | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 2 | 1 |
| Continuação do protótipo da tela | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 2 | 1 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1 | 1 |
| Atualizar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1 | 1 |
| Atualizar o Documento de Caso de Testes | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1 | 1 |
| Entrega de todas as documentações | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1 | 1 |
| Correção dos Documentos da Apresentação | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 3 | 3 |
| Correção no Git Hub na pasta de Implementação | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1 | 1 |
| Commit Git Hub | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 0,5 | 0,5 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1 | 1 |
| Criação do Documento Plano de Iteração (Nova Iteração) | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1,5 | 3 |
| Atualizar Plano de Iteração | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 0,5 | 0,5 |
| Criação do novo documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1 | 1 |
| Criar Documento de especificação dos Casos de Testes (Cadastrar Usuário) | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1 | 1 |
| Criar Documento de Arquitetura | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 1 | 1 |
| Continuação do protótipo do sistema | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 3 | 3 |
| Entrega de todas as documentações 04-12-2013 | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Otávio | 0,5 | 0,5 |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Configuração do android | Concluído: 80%  Falta: 10% | Problema ao configurar o android no computador do programador |

# 5. Critérios de Avaliação

## Aprovação do consultor de projetos referente aos Documentos atualizados no Git Hub.

## Ter pelo menos um risco para aprovação do consultor de projetos.

## Estão todos os itens de trabalho atualizados para apresentar ao consultor

## Te pelo menos um caso de uso concluído.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Obter aprovação do consultor e gerente de projetos para dar continuação a segunda iteração |
| Data da Avaliação | 04/12/2013 |
| Participantes | Otávio Vinícius e Jarley Nóbrega |
| Status do Projeto | Verde |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

100 % de metas deverão ser atingidas em relação aos objetivos iniciais.

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

100 % de planejamento dos itens de trabalho deverão ser avaliados e realizados.

## Avaliação X Resultados de Testes

100 % de realização dos testes deverão ser definidos e realizados com sucesso.

## Outras Avaliações e Desvios

Não deverão acontecer avaliações nas outras áreas de conhecimento.