Bike PE Locator

Plano de Projeto

# Introdução

# Neste documento possuirá a organização do projeto, processo de Desenvolvimento e Métodos de Acompanhamento, Objetivos e Marcos do Projeto, Deployment e Distribuição e Lições Aprendidas. Podendo conter também o planejamento das áreas de conhecimento, artefato importante para o entendimento do projeto.

# .

# Organização do Projeto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros da Equipe** | **Gerenciamento do Projeto** | **Consultor de Projetos** | **Requisitos** | **Análise e Projeto** | **Desenvolvedor** | **Testador** | **Telefone** | **Endereço** |
| Otávio | X |  | X | X | X | X | (81)3453-6918 | Rua Dourados- 12, Iputinga, Recife-PE. |
| Jarley |  | X |  |  |  |  | (81)3050-7842 | Av. Caxangá-3425, Recife-PE. |

# Processo de Desenvolvimento e Métodos de Acompanhamento

### Reunião de kickoff

* 1. Objetivo – Iniciar formalmente o projeto, apresentando informações quanto ao seu objetivo, prazos quanto a entrega dos documentos de visão, lista de itens de trabalho, lista de riscos e plano de projeto, escopo e primeiros dados levantados.
  2. Responsável – Otávio Vinícius – Gerente do Projeto
  3. Envolvidos – Otávio Vinícius – Gerente do Projeto e Jarley Nóbrega – Consultor de Projetos
  4. Data e Horário – Quando iniciar o projeto, na quarta-feira de 18:40 às 21:40;
  5. Duração – 3 Horas.
  6. Local – Sala 18 – Faculdade Nova Roma.

### Reunião ou relatório de status

* Responsável pela elaboração do relatório será o gerente com auxílio do analista de projeto.
  1. Objetivo – Trazer à toda equipe as realizações de cada área, resolução de problemas e planejamento dos próximos passos.
  2. Responsável – Otávio Vinícius – Gerente do Projeto;
  3. Envolvidos – Otávio Vinícius – Gerente do Projeto e Jarley Nóbrega – Consultor de Projetos
  4. Data e Horário – Toda quarta-feira de 18:40 às 21:40
  5. Duração – 3 horas.
  6. Local – Sala 22 – Faculdade Nova Roma

# Objetivos e Marcos do Projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Iteração** | **Objetivos Primários** (riscos e cenários de casos de uso) | **Início Programado ou Marco** | **Velocidade Alvo** |
| Concepção | I1 | Objetivo   1. Mitigar o Risco 1   Especificar o Caso de Uso Cadastramento do Usuário no Sistema Cenário 1  Especificar o Caso de Uso  Cenário 2 | Período  02/09/2013 a 30/10/2013 | 0 |

# Deployment e Distribuição

Após a finalização da criação do aplicativo, o gerente de projetos mostrará ao cliente por meio de uma reunião como é o funcionamento da aplicação e em seguida, tirar dúvidas levantadas pelos participantes da reunião. A aplicação sera inserida e atualizada no repositório do GooglePlay, onde os usuários poderão cometar, recomendar, Aprovar ou não o aplicativo.

# Lições Aprendidas

No projeto, foram apresentadas dificuldades referentes ao Processo de Desenvolvimento e Métodos de Acompanhamento pelo motivo de ultrapassar o horário estabelecido, gerando cansaço de todos os envolvidos e consequentemente atraso na produção do projeto. Também foram levantados os Objetivos e Marcos do Projeto na qual obteve dificuldades quanto o preenchimento dos períodos**.** Portanto, nos próximos projetos, a equipe estará preparada para evitar os problemas apresentados.